Załącznik Nr 1 do SIWZ

# UMOWA …………..

Zawarta w dniu ……………………....., pomiędzy Gminą Bodzentyn z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3,  reprezentowaną przez:

mgr inż. Dariusza Skibę – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn,

przy kontrasygnacie skarbnika – P. Artura Nadolny zwanych dalej w treści umowy "Zamawiającym", a:

………………………………z siedzibą …………………………………………………………….. reprezentowany przez:

- ……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) strony zawierają umowę na zadanie p.n.:

„ Przebudowa dróg gminnych etap II ”

o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją techniczną przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych .

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celiny oznaczonej numerem w ewidencji jako działka 3017 o szerokości 3,0 m i długości 114 m;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Celiny oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 3020 o szerokości 3,0 do 3,5 m;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierno oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 292/1 o długości 50 m;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieradowice oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 357 o długości 265 m;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniadka Parcele oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 161 o szerokości 3,0 m i długości 200 m;

- Przebudowa nawierzchni placu targowego w Bodzentynie ulica Suchedniowska

- Przebudowa drogi gminnej - ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie o szerokości 3,0 m i długości 182 m;

- Przebudowa drogi gminnej – ulicy Miejskiej w Bodzentynie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2999 o długości 143 m i szerokości 2,0 m

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 328/1 o szerokości 3,5 m

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdół Rządowy oznaczonej numerem w ewidencji gruntów jako działka 529 o długości 110 m i szerokości 3,0 m

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: wykonywanie nasypów i wykopów przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, wykonywanie warstw podbudów i nawierzchni przy użyciu sprzętu zmechanizowanego,  wykonywanie robót brukarskich.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności, opisane w ustępie 2, na podstawie umowy o pracę tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z wymogami zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, ilość zatrudnionych osób wykonujących te czynności, oraz podpisane przez osoby uprawnione.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia w zakresie wymienionym w ust.2 jest wykonywany przez osoby będące pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy tj. kopie umów o pracę w których wykonawca/podwykonawca dokona stosownej anonimizacji danych osobowych w zakresie informacji nie wymaganych przez Zamawiającego.

# § 2

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- Przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy do 7 dni od daty jej podpisania, zaś wykonanie przedmiotu umowy 20.12.2017 r.

# § 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; - uprzedniego zgłaszania do odbioru wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (między innymi zapobieganiu powstawania odpadów, ograniczanie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwienia), przyjmuje się że wytwórcą odpadów jest Wykonawca

  - informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, spowodować roboty dodatkowe lub być przyczyną opóźnienia terminu ich zakończenia,

  - stosowania materiałów budowlanych zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych;

  - prawidłowego oznakowanie miejsca robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na drodze w okresie ich wykonywania;

  - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  z zachowaniem przepisów BHP;

  - naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót;

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego;

  - usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru częściowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady –w terminach wyznaczonych  w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego;

  - wykonania robót objętych umową w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż to konieczne ruchu na drogach publicznych, przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

- Wykonawca wykona na własny koszt, w trakcie prowadzonych robót badania i próby wymagane dla zapewnienia osiągnięcia parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta i obowiązującymi normami właściwymi dla danego rodzaju robót i urządzeń.

- Z chwilą przejęcia terenu robót na Wykonawcę przechodzi obowiązek utrzymania drogi, a także odpowiedzialność za zaistniałe szkody związane z korzystaniem z pasa drogowego przez uczestników ruchu drogowego.

# § 4

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/Pani  ………………., za którego działania i zaniechania odpowiada na zasadach ogólnych, jak za swoje własne.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: .………………………., który jest też uprawniony do bieżących konsultacji i uzgodnień.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

# § 5

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu roboty objęte przedmiotem umowy do odbioru wraz z potwierdzeniem przez kierownika budowy gotowości wykonanych robót objętych dokumentacją.

- Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia wym. w ust. 1 informując uprzednio Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie termin 7 dni roboczych na przeprowadzenie czynności odbiorowych.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokół  podpisują strony umowy.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu zakończenia robót.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

# § 6

- Wykonawca może powierzyć wykonanie, zgodnie ze złożoną ofertą, części robót podwykonawcom, zawierając  z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, w terminie umożliwiającym skorzystanie Zamawiającemu z prawa wym. w ust. 4, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo doręcza się Zamawiającemu z wyprzedzeniem umożliwiającym skorzystanie z terminu wym. w ust. 4.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14  dni od dnia przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy projekt umowy:

1) 	nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wym. w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń przez zamawiającego do przedłożonego projektu umowy                     o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy jest on zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca przed wypłatą mu wynagrodzenia jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzeń dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w formie ich oświadczenia o otrzymaniu zapłaty.

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia aż do momentu otrzymania potwierdzenia, że Wykonawca zapłacił należne wynagrodzenie Podwykonawcy lub dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy – wówczas bezpośrednia zapłata podwykonawcy nastąpi zgodnie z art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

# § 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………………….......... zł brutto /słownie: …………………………/ zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu i odebraniu robót na podstawie protokołu odbioru

- Podstawą wystawienia faktury końcowej protokół wymieniony w §5 ust. 4.

- Zamawiający dokona zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

# § 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową,

  - Wykonawca nie realizuje robót w terminie,

  - Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawców w zakresie większym niż określony w ofercie,

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz Wierzycieli,

  - ogłoszono likwidację Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

  - Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w par. 6 niniejszej umowy.

  - W przypadku niestosowania się przez Wykonawcę do zapisów z ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów prawa.

- Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych w szczególności finansowych,

  - Zmawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia

- W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

  - zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała rozwiązanie umowy,

  - wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca  nie odpowiada.

- W razie rozwiązania umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty o których mowa w ust. 6.

# § 9

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres……… miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego stwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru.

- Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót najdalej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- Odbiór pogwarancyjny polegał będzie na ocenie wykonania przedmiotu umowy oraz wyznaczeniu terminu na usunięcie ewentualnych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

# § 10

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne płatne w następujących wysokościach i z następujących tytułów:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 10 % ceny umownej wym. w § 7,

- w razie nie wykonania robót w określonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % ceny umownej wym. w § 7,

- w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki do czasu naprawy, w wysokości 0,5 % od ceny umownej wym. w §7,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad i usterek w wysokości 0,5 % ceny umownej wym. w § 7.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % ceny umownej wym. w § 7, za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % ceny umownej wym. w § 7,

- za nieprzedłożenie  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w  wysokości 5 % ceny umownej wym. w § 7,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy o podwykonawstwo której zmiany miały dotyczyć,

- za nieprzedstawienie w dniu podpisania umowy dokumentów o których mowa w §1 ust. 6 niniejszej umowy – w wysokości 5 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia wym. w §7.

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów o których mowa w §1 ust. 6 lub 7 niniejszej umowy -                   w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki łącznej wartości brutto wynagrodzenia wym. w §7. Kara będzie naliczana niezależnie od kary umownej wymienionej pod lit. i.

- w przypadku nie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w § 1 ust. 5, w wysokości 1 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia wym. w §7,  za każdy dzień niezatrudniania tych osób.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy  karę w wysokości 10 % ceny umownej wym. w § 7,  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,

- Suma kar umownych z powyższych tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wymienione w ust. 1 w punktach a, b, c, d, e, f, g ,h, i, j, k, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej przez zamawiającego noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wartość kar umownych, szczególnie w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

# § 11

- Terminy ustalone w niniejszej umowie obowiązują umawiające się strony bez dodatkowych wezwań.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej tj. aneksu do umowy na warunkach określonych w pkt. 19 SIWZ.

- Zmiany umowy są dozwolone w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# § 12

Integralną częścią niniejszej Umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta przetargowa Wykonawcy.

# § 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego1) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

- Umawiające się strony uzgadniają, że spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:  	 	 	              		 	Wykonawca: